Estudio: “Mediciones de Demanda, Variables Operacionales y Calidad Usuaria en Servicios de Transporte Público Prestado por Buses en la Comuna de San Fernando, Región Libertador General Bernardo O’Higgins”

Informe Final

ÍNDICE

9.	Definiciones Globales y Diseño de Encuestas de Calidad Usuaria	9-1

9.1	Definiciones Iniciales	9-1

9.1.1	Área de Análisis	9-1

9.1.2	Grupo Objetivo	9-3

9.1.3	Tamaños y Errores Muestrales	9-4

9.2	Calendarización de las Mediciones	9-4

9.3	Equipos de Trabajo	9-4

9.3.1	Organización del Equipo	9-4

9.3.2	Manuales de Procedimiento de Medidores y Supervisores de Campo	9-5

9.3.3	Capacitación y Contrato de Encuestadores	9-5

9.3.4	Sistema de Protección del Encuestador	9-5

9.3.5	Identificación del Personal de Campo y Set de Autorizaciones	9-6

9.4	Diseño de Formularios	9-7

9.4.1	Encuestas de Calidad	9-7

9.4.2	Encuestas de Posicionamiento e Imagen	9-10

9.5	Generación del Programa de Trabajo	9-14

9.5.1	Encuestas de Calidad	9-14

9.5.2	Encuestas de Posicionamiento e Imagen	9-17

9.5.3	Sistema de Control de la Toma de Datos	9-20

ÍNDICE DE IMÁGENES, GRÁFICOS, CUADROS Y FIGURAS

CUADRO Nº 9-1: Zonificación del Área de Estudio a considerar para encuestas	9-1

CUADRO Nº 9-2: Macrozonas del Área de Estudio	9-3

CUADRO Nº 9-3: UBICACIÓN DE PARADEROS SELECCIONADOS PARA ENCUESTAS DE calidad	9-14

CUADRO Nº 9-4: PeriodizaCIÓN para encuestas de calidad	9-16

CUADRO Nº 9-5: Programación encuestas de calidad	9-16

CUADRO Nº 9-6: número de Hogares y manzana por zona	9-17

CUADRO Nº 9-7: numero Manzanas seleccionadas por zona para encuestas de imagen y posicionamiento	9-18

CUADRO Nº 9-8: numero de encuestas de imagen y posicionamiento programadas para cada zona	9-19

FIGURA Nº 9-1: Zonificación del Área de Estudio	9-2

FIGURA Nº 9-2: Macrozonas del Área de Estudio	9-3

FIGURA Nº 9-3: Jerarquía del equipo de trabajo	9-4

FIGURA Nº 9-4: Credencial de encuestador y supervisor	9-6

FIGURA Nº 9-5: UBICACIÓN DE PARADEROS SELECCIONADOS PARA ENCUESTAS DE calidad	9-15

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo Nº 9-1:	Manuales de Procedimiento Encuestas de Calidad e Imagen

Anexo Nº 9-2:	Manzanas Seleccionadas para Encuestas de Posicionamiento e Imagen

# Definiciones Globales y Diseño de Encuestas de Calidad Usuaria

## Definiciones Iniciales

### Área de Análisis

De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia, el Estudio está orientado al Sistema de Transporte Público urbano de la ciudad de San Fernando; de esta forma, el Área del Estudio considera al menos el área urbana consolidada de la ciudad, además de algunos sectores en los que se observa un proceso de crecimiento urbano, lo cual será validado con la contraparte técnica en el proceso de planificación del trabajo de terreno.

Para efectos del análisis, se adopta la zonificación del Instituto Nacional de Estadísticas, que divide la comuna en zonas censales. De las 25 zonas censales urbanas de la Provincia de Colchagua, se han seleccionado solo las 19 zonas ubicadas en la ciudad de San Fernando, como se muestra en el cuadro siguiente; para efectos del estudio, se han generado nuevos códigos para las zonas de la encuesta, presentados en la última columna del cuadro.

CUADRO Nº 9-1: Zonificación del Área de Estudio a considerar para encuestas

| Distrito censal | Nombre distrito | Zona censal | Zona encuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Municipalidad | 1 | 11 |
| 1 | Municipalidad | 2 | 12 |
| 1 | Municipalidad | 3 | 13 |
| 1 | Municipalidad | 4 | 14 |
| 1 | Municipalidad | 5 | 15 |
| 1 | Municipalidad | 6 | 16 |
| 1 | Municipalidad | 7 | 17 |
| 1 | Municipalidad | 8 | 18 |
| 1 | Municipalidad | 9 | 19 |
| 1 | Municipalidad | 10 | 20 |
| 2 | Angostura | 1 | 21 |
| 4 | El Naranjal | 1 | 41 |
| 11 | Los Rulos | 1 | 111 |
| 11 | Los Rulos | 2 | 112 |
| 11 | Los Rulos | 3 | 113 |
| 11 | Los Rulos | 4 | 114 |
| 12 | Estación | 1 | 121 |
| 12 | Estación | 2 | 122 |
| 13 | Matadero | 1 | 131 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE (Censo 2017).

FIGURA Nº 9-1: Zonificación del Área de Estudio

Fuente: Elaboración propia

Para efectos del análisis, se ha definido una macrozonificación del área de estudio, usando como referencia aquella definida en el estudio “Análisis y Desarrollo Planes Maestros Gestión Tránsito, San Fernando” (SECTRA, 2012).

FIGURA Nº 9-2: Macrozonas del Área de Estudio

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 9-2: Macrozonas del Área de Estudio

| Macrozona | Nombre | Zonas asociadas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Norte | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 113 |
| 2 | Oriente | 21, 41, 131 |
| 3 | Centro | 12, 13, 111 |
| 4 | Sur-Centro | 112, 114 |
| 5 | Sur | 121 |
| 6 | Sur-Oriente | 122 |

Fuente: Elaboración propia

### Grupo Objetivo

Los sujetos a entrevistar fueron individuos mayores de 12 años, de ambos sexos y de todas las condiciones sociales. El criterio de individuos mayores de 12 años permite considerar en la investigación a los estudiantes, quienes son potenciales usuarios de los servicios de buses de la ciudad.

Para la encuesta de calidad se plantea incorporar una restricción adicional: dentro del grupo objetivo anterior, se considera entrevistar solo a usuarios de buses y taxibuses, quienes son definidos como individuos que usen buses y/o taxibuses al menos tres veces por semana.

### Tamaños y Errores Muestrales

Siguiendo los requerimientos de los términos de referencia, se propone realizar 1.100 entrevistas para cada tipo de encuesta. De acuerdo al diseño y tamaño muestral propuesto, se pueden anticipar errores muestrales aproximados de +2,95%, considerando varianza máxima y un 95% de confianza.

## Calendarización de las Mediciones

En función del plazo total del Estudio, se definieron cuatro semanas de encuestas en octubre y noviembre 2018. Se comenzó con las encuestas en hogares (imagen y posicionamiento), para las cuales se privilegió el trabajo los fines de semana, donde usualmente hay más personas en el hogar, para continuar con las encuestas en paraderos (calidad).

Más detalles sobre las fechas específicas de levantamiento de muestras, se presentan en los Capítulos 10 y 11 del presente Informe.

## Equipos de Trabajo

### Organización del Equipo

Los equipos de trabajo han sido diseñados de forma jerárquica, como se muestra a continuación.

FIGURA Nº 9-3: Jerarquía del equipo de trabajo

Fuente: Elaboración propia.

El supervisor de terreno es el mismo que dirigió las mediciones de variables operacionales (Capítulo 8), y los encuestadores fueron seleccionados de entre los medidores que también trabajaron en dicha tarea. Cada equipo de encuestas se compuso de entre 6 y 10 personas, dependiendo de su disponibilidad de tiempo.

### Manuales de Procedimiento de Medidores y Supervisores de Campo

Se han diseñado manuales de procedimiento para supervisores y entrevistadores de campo, que definen los procedimientos a seguir frente a eventualidades que alteren el normal desarrollo del trabajo de terreno. El documento da cuenta de las actividades que los supervisores debieron realizar, que fundamentalmente consiste en la coordinación entre las tareas encomendadas por la jefatura de campo y los encuestadores de terreno.

Los manuales diseñados para el presente estudio se presentan en el Anexo 9-1.

### Capacitación y Contrato de Encuestadores

Los entrevistadores de campo que participaron en el proceso, como se mencionó anteriormente, se seleccionaron de entre las personas que participaron en las mediciones de variables operacionales (Capítulo 8 del presente estudio). Esta selección se hizo en base al nivel de compromiso y responsabilidad mostrado en dicha tarea, buscando personas que tuvieran buenas capacidades comunicativas. Por lo anterior, se dio prioridad a jóvenes con educación media completa y mayores de 18 años, o bien a personas que hayan participado en trabajos similares anteriormente.

Las personas seleccionadas para formar parte de los equipos de encuestadores fueron informadas de las características del trabajo a realizar y las condiciones operativas y de remuneración consideradas.

Cada encuestador participó en un programa de capacitación, en donde se explicó con detalle cómo se trabaja en terreno y cómo realizar la encuesta propiamente tal (alcance de cada pregunta, cómo completar el formulario, cómo reaccionar frente a imprevistos, etc.). El programa de capacitación terminará con un “juego de roles” (role play) donde los encuestadores aplicaron la encuesta a otros encuestadores para practicar e identificar potenciales problemas.

Se programó la sesión de capacitación para el día viernes 19 de octubre para las encuestas de imagen y posicionamiento, y el día lunes 29 de octubre para las encuestas de calidad.

### Sistema de Protección del Encuestador

Con el fin de proteger a los encuestadores durante el desarrollo del trabajo, se formaron grupos de trabajo de al menos dos personas, de tal forma que nunca ningún encuestador se encontrar solo durante el desarrollo de las encuestas.

El supervisor de terreno indicó a cada grupo de medidores dónde ir, por lo que siempre estuvo en conocimiento de la localización de los medidores que estaban a su cargo. Adicionalmente, el supervisor tenía el teléfono móvil de todos los encuestadores, y viceversa, lo que permitió una comunicación oportuna frente a cualquier eventualidad.

Finalmente, todas las personas trabajando en terreno fueron inscritas en un seguro de vida y accidente, el cual fue contratado por el Consultor en la totalidad de trabajo de terreno que desarrolló, asegurando a cada uno de los profesionales, técnicos, supervisores y medidores, durante los días en que se llevaron a cabo las encuestas.

### Identificación del Personal de Campo y Set de Autorizaciones

Todos los medidores y supervisores fueron debidamente identificados a través de una credencial otorgada por la empresa consultora. En la credencial aparece el nombre completo del medidor/supervisor y los datos de la empresa.

FIGURA Nº 9-4: Credencial de encuestador y supervisor

Fuente: Elaboración propia.

Así también los encuestadores estaban uniformados de modo de que fueran fácilmente identificables. Para ello se usaron petos con el logo de la empresa consultora. Durante la capacitación se enfatizó a los medidores que es obligatorio el uso del peto, como también el porte visible de la credencial, durante todo el proceso de entrevistas.

## Diseño de Formularios

### Encuestas de Calidad

Estas encuestas tienen por objetivo levantar información que permita evaluar la satisfacción de los usuarios de los servicios de transporte público mayor (buses y microbuses urbanos) que operan en la ciudad de San Fernando, y luego comparar dicha satisfacción con la percibida de otros modos de transporte.

En base a dicho objetivo, el formulario ha sido diseñado considerando las siguientes 4 secciones:

      - Presentación de la encuesta y datos generales: La encuesta comienza con una breve introducción de la misma, de tal forma que los entrevistados entiendan los objetivos principales de la encuesta. Se recolecta también datos generales sobre el lugar, fecha y hora donde se realiza la encuesta.

      - Hábitos de traslado y experiencia a bordo de buses. La primera pregunta corresponde a una pregunta de filtro, de tal forma de identifica quiénes son realmente usuarios de transporte público mayor (de acuerdo a la definición presentada anteriormente, estos son quienes usan buses al menos tres veces a la semana). Si la persona es efectivamente un usuario de buses, se procede a preguntar sobre sus hábitos de viaje; en caso contrario, se termina la encuesta.

      - Grado de satisfacción: Luego, se pregunta sobre el grado de satisfacción percibido, tanto a nivel global como para cada una de las dimensiones relevantes (disponibilidad, confiabilidad, seguridad, confort y conveniencia). La satisfacción es medida en una escala numérica; se cree que una escala de 1 a 7 es una forma adecuada de evaluación, dado que las personas asocian esta escala con las notas escolares.

      - Datos sociodemográficos: Para finalizar la encuesta, se preguntan algunos datos sociodemográficos del entrevistado. Los niveles de ingreso y los rangos de edad definidos se alinean con aquellos definidos para la EOD.

El formulario correspondiente se presenta a continuación, y fue diseñado para que cada encuesta tenga una duración media de 7-8 minutos.

### Encuestas de Posicionamiento e Imagen

El objetivo general de estas encuestas es evaluar la imagen y el posicionamiento del sistema de transporte de la ciudad de San Fernando, con el fin de identificar los valores, atributos, beneficios y ventajas observadas por los usuarios del servicio y establecer comparaciones con otros sistemas de transporte.

A continuación se describe la estructura de la encuesta.

      - Presentación de la encuesta: La encuesta comienza con una breve introducción de la misma, de tal forma que los entrevistados entiendan los objetivos principales de la encuesta.

      - Hábitos de movilización: Se identifican los hábitos de movilización del entrevistado (modos más usados, tasa de viajes). Dado que en esta encuesta se incluyen tanto usuarios como no-usuarios del sistema de buses, se pregunta sobre los motivos para el no uso de dicho modo cuando corresponde.

      - Preguntas específicas por tipo de usuario: Para entender de mejor manera las restricciones, experiencias y hábitos de viaje de los encuestados, se han generado preguntas específicas para tres subgrupos de viajeros:

        - Personas que no usan bus habitualmente (frecuencia de uso de 1 a 3 veces por semana)

        - Usuarios de auto (frecuencia de uso de al menos 4 veces a la semana)

        - Usuarios de bus (frecuencia de uso de al menos 4 veces a la semana)

        - Usuarios de bus y taxicolectivo (frecuencia de uso de al menos 1 vez a la semana de cada modo)

      - Encuesta de posicionamiento e imagen: Luego, se procede a realizar la encuesta de imagen y posicionamiento. Esta encuesta incorpora preguntas donde las personas asocias distintas características con los modos de transporte más usados (bus urbano, taxicolectivo, auto y bicicleta), las que permiten comparar el STP con otros medios de transporte. Como parte de esta sección se le pide a los entrevistados evaluar con notas de 1 a7 cada modo considerado.

      - Datos sociodemográficos: Para finalizar la encuesta, se preguntan algunos datos sociodemográficos del entrevistado.

El formulario correspondiente se presenta a continuación, y fue diseñado para que cada encuesta tenga una duración media de 10-15 minutos.

## Generación del Programa de Trabajo

En esta subtarea se presenta el programa de trabajo de terreno, el cual fue diseñado con el fin de optimizar el levantamiento de información, siendo además consistente con la periodización definida y los plazos establecidos.

### Encuestas de Calidad

Las encuestas fueron realizadas en paraderos de buses al interior del área de estudio. Para obtener una muestra representativa de los usuarios de buses de San Fernando, el Mandante seleccionó paraderos distintivos dentro del área de análisis. Estos paraderos fueron elegidos de tal forma de cubrir las principales zonas de la ciudad, y también de incorporar sectores que tienen mala accesibilidad al transporte público mayor.

Los paraderos seleccionados se presentan en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 9-3: UBICACIÓN DE PARADEROS SELECCIONADOS PARA ENCUESTAS DE calidad

| ID | Calle | Ubicación | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pedro Cádiz Osorio | Altura 37, Intersección Los Rulos | Sur |
| 2 | Leopoldo Urrutia | Altura Plaza de juegos, Intersección Los Peticeros | Oriente |
| 3 | Manso de Velasco | Frente a Copec. Cerca intersección Negrete | Surponiente |
| 4 | Manuel Rodríguez | Entre Argomedo y Membrillar | Poniente |
| 7 | Juan Jiménez | Altura 98, Intersección Cancha Rayada | Poniente |
| 8 | Valdivia | Altura 770, Cardenal Jose Maria Caro | Oriente |
| 9 | Manuel Rodríguez | Altura Escuela Isabel La Católica, Intersección Chacabuco | Norte |
| 14 | Manuel Rodríguez | Altura costado de automotora, Entre Los Almendros y Los Antiverio | Norte |
| 15 | Negrete | Altura Colegio Hermano Fernando De La Fuente, Intersección Cardenal José María Caro | Oriente |
| 16 | Manuel Rodríguez | Altura La Araucana, Intersección Carampangue | Sur |
| 18 | Avelino Barros | Sector Norte Parque Poniente San Fernando, Intersección Fernando Maturana | Norte |
| 19 | Manuel Rodríguez | Altura Plazuela Valdivia, Intersección Chacabuco | Sur |
| 20 | Negrete | Altura 1344. Cercano Colegio de Lenguaje Cumbres | Oriente |
| 21 | Tres Montes | Altura 1272. Entre Arturo Prat y Caupolicán | Norte |
| 22 | Tres Montes | Altura 98, Intersección Lautaro | Oriente |
| 25* | Feliciano Silva | Altura 598, Intersección Juan Bauza | Norte |
| 26 | Manso de Velasco | Altura Copec, Cerca intersección Negrete | Nororiente |
| 28 | Avenida Circunvalación | Altura 1501, Intersección Feliciano López | Surponiente |

Fuente: Elaboración propia.

(*): No se levantaron encuestas en este paradero por problemas con los vecinos del sector.

FIGURA Nº 9-5: UBICACIÓN DE PARADEROS SELECCIONADOS PARA ENCUESTAS DE calidad

Fuente: Elaboración propia.

Durante el desarrollo de las encuestas, hubo problemas en el paradero 25: los vecinos del sector agredieron verbal y físicamente a los encuestadores. Para resguardar la seguridad de los trabajadores, no se levantó información en dicho lugar.

Se definieron los siguientes horarios para las encuestas.

CUADRO Nº 9-4: PeriodizaCIÓN para encuestas de calidad

| Nombre | Código | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Punta mañana | PM | 07:00 - 08:59 |
| Fuera de punta | FP | 09:00 - 12:29 |
| Punta medio día | PMD | 12:30 - 15:59 |
| Punta tarde | PT | 16:00 - 18:59 |

Fuente: Elaboración propia.

Se planificó realizar un total de 1.150 encuestas, considerando la posibilidad que un porcentaje de éstas (5%) estuvieran incompletas o con información inconsistente. De esta manera, se obtendrían las 1.100 encuestas válidas, con lo que se cumpliría el mínimo de encuestas solicitadas.

Dado que en muchos paraderos de la ciudad la afluencia de pasajeros es baja, se solicitó un mínimo de 20 encuestas por paradero, enfocando las encuestas en aquellos paraderos cercanos a los grandes centros de atracción de viajes de la ciudad, como son el Hospital San Juan De Dios, y el centro cívico de San Fernando.

En base a la disponibilidad de encuestadores y la localización de los paraderos, el programa de trabajo diseñado es el siguiente.

CUADRO Nº 9-5: Programación encuestas de calidad

| ID | 30-10 | 6-11 | 7-11 | 9-11 | 12-11 | 19-11 | 20-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | x |  |  |  |  |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | x |  |  |  |  | x |  |
| 4 |  |  | x |  |  |  |  |
| 7 |  |  | x |  |  |  |  |
| 8 |  |  | x |  |  |  |  |
| 9 | x |  |  |  |  | x | x |
| 14 |  |  | x |  |  |  |  |
| 15 | x |  |  |  |  |  |  |
| 16 | x |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | x |  |  |
| 19 |  | x |  |  |  |  | x |
| 20 | x |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | x |  |  |  |
| 22 |  |  |  | x |  |  |  |
| 24 |  |  |  | x |  |  |  |
| 25* | x |  |  |  |  |  |  |
| 26 | x |  |  |  |  |  | x |
| 28 | x |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

(*): No se levantaron encuestas en este paradero por problemas con los vecinos del sector.

### Encuestas de Posicionamiento e Imagen

La selección de hogares para las encuestas de posicionamiento e imagen se basa en un muestreo estratificado simple a nivel zonal. A continuación se describe el procedimiento de selección.

#### Proceso Para Selección de los Hogares a Encuestar

El levantamiento de las encuestas se realizó aplicando un muestreo aleatorio, aplicando números de selección aleatoria mediante Ramdom Digit, sobre la cantidad de manzanas existentes en la ciudad:

- El método de selección de manzanas se realizó independientemente en cada zona, según el procedimiento sistemático que otorga probabilidades de selección, a cada manzana, proporcional al número de viviendas en ella.

- La información de viviendas por manzana y zona se obtiene de los datos del Censo 2017 (INE, 2018).

Debido a que todas las áreas urbanas tienen asignado número de manzana (sitios eriazos, centros comerciales, estaciones de servicio, zonas industriales, entre otros), se descartaron todas aquellas manzanas que no contengan registro de hogares y/o viviendas; con el objeto de evitar errores en la selección de manzanas, enviando a encuestar recintos que no se encuentran habitados.

Esta información se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 9-6: número de Hogares y manzana por zona

| Zona | Nº manzanas | Nº hogares |
| --- | --- | --- |
| 11 | 40 | 832 |
| 12 | 35 | 1,070 |
| 13 | 49 | 1,204 |
| 14 | 57 | 1,582 |
| 15 | 48 | 1,505 |
| 16 | 11 | 1,214 |
| 17 | 34 | 945 |
| 18 | 29 | 1,038 |
| 19 | 26 | 836 |
| 20 | 28 | 794 |
| 21 | 3 | 126 |
| 41 | 3 | 87 |
| 111 | 43 | 1,159 |
| 112 | 45 | 1,567 |
| 113 | 27 | 798 |
| 114 | 38 | 1,502 |
| 121 | 58 | 1,560 |
| 122 | 28 | 609 |
| 131 | 41 | 1,190 |
| Total | 643 | 19.618 |

Fuente: Censo 2017

- Con la información anterior, se obtiene:

- Vt: Total de viviendas para el área de estudio.

- Pvz: Porcentaje de Vt correspondiente a cada zona.

- Ezj: Número de encuestas a realizar por zona j, que se obtiene de multiplicar Pvz por la cantidad de hogares en cada zona j.

- Mrzj: Número de manzanas a encuestar en zona j.

En principio es posible plantear 5 encuestas por manzana seleccionada, por lo que Mrzj = Ezj/5.

- Se define para cada manzana censal de la zona un intervalo, de acuerdo a la siguiente expresión:

I1: {1, M1}

I2: {M1+1 , M1+M2}

I3: {M1+M2+1 , M1+M2+M3}

….

In: {M1+…+Mn-1+1 , M}

- Cuando se seleccionan “n” viviendas en una zona, con N manzanas, se genera un número al azar entre (1 y K (K= Mtzj/Nj), como por ejemplo “a”. Las manzanas seleccionadas corresponden a aquellas cuyo intervalo incluya las cantidades, a, a+K, a+2K, a…, a + (N-1)K.

Las manzanas seleccionadas mediante este procedimiento se presentan en el Anexo 9-2. El número de manzanas a encuestar en cada zona se resume en el cuadro siguiente.

CUADRO Nº 9-7: numero Manzanas seleccionadas por zona para encuestas de imagen y posicionamiento

| Zona | Nº manzanas |
| --- | --- |
| 11 | 8 |
| 12 | 10 |
| 13 | 12 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 8 |
| 17 | 10 |
| 18 | 9 |
| 19 | 6 |
| 20 | 8 |
| 21 | 2 |
| 41 | 1 |
| 111 | 12 |
| 112 | 12 |
| 113 | 8 |
| 114 | 13 |
| 121 | 11 |
| 122 | 6 |
| 131 | 11 |

Fuente: Elaboración propia.

Una vez determinadas y seleccionadas las manzanas por zona, se debe seleccionar los hogares a ser encuestados por manzana.

#### Trabajo en Terreno

Una vez determinados los hogares a encuestar, se ha definido la programación a nivel zonal, de tal forma que cada pareja de medidores se enfoque en zonas particulares. Dado que a priori no se puede saber cuál será la tasa de respuesta de los hogares entrevistados, ni cuales encuestadores terminarán más rápidamente sus encuestas asignadas, no es posible realizar una calendarización estricta de las actividades en terreno.

Por lo anterior, la metodología de trabajo en terreno consistió en asignar zonas a cada pareja de encuestadores y, una vez que estos terminaran con dicha zona, el supervisor de campo les asignaba una nueva zona. De esta forma, el supervisor sabía exactamente dónde se encontraban los encuestadores y podía llevar un control diario de las muestras alcanzadas.

En el siguiente cuadro se presenta el número de encuestas a realizar en cada zona.

CUADRO Nº 9-8: numero de encuestas de imagen y posicionamiento programadas para cada zona

| Zona | Nº encuestas |
| --- | --- |
| 11 | 52 |
| 12 | 65 |
| 13 | 78 |
| 14 | 97 |
| 15 | 98 |
| 16 | 52 |
| 17 | 65 |
| 18 | 58 |
| 19 | 39 |
| 20 | 52 |
| 21 | 13 |
| 41 | 7 |
| 111 | 78 |
| 112 | 78 |
| 113 | 52 |
| 114 | 84 |
| 121 | 72 |
| 122 | 39 |
| 131 | 71 |
| Total | 1.150 |

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa, el número de encuestas programadas es superior al número de encuestas requeridas (1.110 encuestas); específicamente, un 5% más del mínimo requerido. Se ha definido este alto número de encuestas para sortear la posibilidad que ciertas zonas no tenga hogares o bien haya una mala recepción por parte de las personas a responder la encuesta.

Con esta metodología, considerando que las entrevistas se pueden realizar en cualquier horario y cualquier día de la semana, se levantó la totalidad de las encuestas en tres semanas.

### Sistema de Control de la Toma de Datos

Se diseñaron los distintos sistemas de control de calidad en el trabajo de terreno, identificándose claramente las funciones que deben ejecutar los supervisores, como son: garantizar aleatoriedad en la selección de la muestra, comportamiento de los medidores en terreno, trato con los encuestados, etc. Esto significa, que cada persona que participó del trabajo de terreno conocía las atribuciones del superior directo, y la jefatura permaneció en estrecho contacto de manera de sancionar oportunamente las irregularidades que se detecten.

Se definieron los procedimientos de validación de la información levantada en terreno, privilegiando un sistema de control continuo durante el desarrollo del trabajo de terreno, de manera de ejecutar las acciones correctivas oportunamente. Este sistema garantizó alcanzar los tamaños de muestra deseados, la correcta aplicación de la encuesta y llenado por parte del encuestador.

Del punto de vista del control de los tamaños de muestra, se resumió en un formulario de apoyo las muestras obtenidas por día y semana de medición. Este formulario era entregado periódicamente al ingeniero a cargo de las encuestas para su revisión y aprobación.